**Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie 01-30 grudnia 2014 roku**

1. Działania związane z realizacją inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem ujęcia wody Renta:
2. Spotkania z przedstawicielami Instal Compact-u oraz Inspektora Nadzoru w celu wypracowania strategii wspólnych działań w kierunku wyeliminowania bakterii coli z ujęcia Renta - 10 grudnia oraz 22 grudnia – zwiększenie ilości podawanego podchlorynu, podanie dawki 40l na głębokość 76 m – uzyskanie pierwszego mierzalnego poziomu bakterii (68). Cotygodniowe raporty Wykonawcy przesyłane drogą mailową dotyczące działań wykonywanych na ujęciu Renta oraz przy stacji uzdatniania wody w Kraszewicach.
3. Przebudowa węzła połączeniowego sieci wodociągowej ze studni 1,2 i ujęcia Renta dla zapewnienia możliwości osobnego odcinania i płukania każdej ze studni, przy zachowaniu możliwości pracy pozostałych studni dla potrzeb SUW
4. Wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu – 11 grudnia – prośba o wydłużenie terminu ostatecznego terminu rozliczenia inwestycji i utrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; 29 grudnia – podpisanie Aneksu przedłużającego termin rozliczenia
do 30 czerwca 2015
5. Podpisanie w siedzibie Firmy Instal Compact w dniu 29 grudnia Aneksu do Umowy
na wykonanie opisywanej inwestycji wydłużającego termin wykonania do dnia 15 marca 2015 roku. Ustalono iż jest to już ostatni Aneks.
6. 09 grudnia 2014 roku udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu podczas, którego zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/177/2014 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 sierpnia 2014 roku podpisałem oświadczenie o objęciu udziałów
w formie aktu notarialnego w wysokości 26 udziałów w zamian za wniesiony wkład pieniężny. Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego.
7. 12 grudnia wizyta u Państwa Sip w Kuźnicy Grabowskiej, w której uczestniczyli także – p. Marek Pietrucha, Radni Sylwester Gołdyn i Marcin Cichosz oraz sołtys Kuźnicy Grabowskiej p. Leon Owczarek. Wizyta w związku z pismem z Sądu dotyczącym sytuacji mieszkaniowej Rodziny. Zaproponowaliśmy zakup i wypożyczenie Konteneru Mieszkalnego, do którego przyłącza
w postaci prądu oraz wody pokryje p. Józef Sip ze środków zgromadzonych w wyniku sprzedaży złomu znajdującego się w obrębie jego siedliska. Rozmowy będą kontynuowane 05 stycznia .
8. 16 grudnia odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych z Kraszewic i Kuźnicy Grabowskiej oraz Gimnazjum w Kraszewicach podczas, którego omówiona została aktualna sytuacja oświatowa na terenie Gminy oraz przyjęte zostały wnioski do działań w kolejnych latach celem dalszego rozwoju i doskonalenia.
9. 21 grudnia w Sali OSP Głuszyna odbyła się Wigilia Gminna.
10. 22 grudnia miał miejsce odbiór Drogi Gminnej w Kuźnicy Grabowskiej od Mostu do Tartaku – odcinek I – 500m oraz Boiska do gry piłkę koszykową na terenie Szkoły Podstawowej.
Do protokołu odbioru nie wniesiono zastrzeżeń.
11. 23 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej. Zadeklarowałem współpracę w przyszłym roku budżetowym po przedstawieniu planu działań Spółki na rok 2015
z uwzględnieniem przewidywanych dotacji oraz priorytetowych realizacji.
12. 23 grudnia w siedzibie Notariusza p. Tomasza Chowańskiego w Ostrzeszowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego na mocy którego czterech właścicieli działek z ul. Wieluńskiej
w Kraszewicach przekazało w formie darowizny część swoich działek na rzecz drogi gminnej prowadzącej do posesji p. Pieruckiego
13. 24 grudnia przyjęto protokół z odbioru Przepustu wykonywanego w miejscowości Bigosy – wykonawca pierwotnie zgłosił odbiór w terminie wcześniejszym ale po wizji lokalnej z udziałem p. Walentego Helińskiego stwierdziliśmy niezgodność wykonania z opisem przedmiotu robót
w Umowie. Wykonawca uzupełnił brakujący zakres robót i na tej podstawie dokonano odbioru.